- 平陆县2023年省级林业改革发展资金项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

根据《山西省林业和草原局关于提前下达2023年省级林业改革发展转移支付资金计划的通知》（晋林规发〔2022〕63号），下达2023年省级林业改革发展转移支付资金4706.63万元。其中用于平陆县：

2023年陆生野生动物疫源疫病监测项目5万元。

2023年省级造林绿化项目60万元，其中，用于黄河和黄河流域防护林屏障建设工程封山育林项目资金30万元，森林乡村建设奖补项目资金30万元。

2023年林木种苗补助项目20万元，工程内容为，新建50*50矩形排水渠（含盖板）250m，0.6MpaPE100de110灌溉管道迁移300m，苗木移栽690棵，跨越道路2处。

2023年永久性公益林补助项目47.6万元，用于国有林森林林地资源管护面积16.73万亩。

2023年林业有害生物防治项目10万元，实施内容为松材线虫病、美国白蛾监测预防。

2023年自然保护地建设项目10万元，实施内容为运城湿地省级自然保护区－平陆段聘用临时管护人员。

2023年森林植被恢复项目762.32万元。实施内容为造林6588.89亩/593万元；育苗106.3亩/42.52万元；购买防火物资80万元；平陆县国有林场省级森林经营试点46.8万元（其中抚育0.2万亩/40万元，调查设计监测6.8万元）。

## 二、绩效评价结论

平陆县2023年省级林业改革发展资金项目绩效评价得分为89.3分，总体评价等级为良，其中，项目决策类指标满分20分，实际得分16.5分；项目过程类指标满分20分，实际得分17分；项目产出类指标满分为30分，实际得分为27分；项目效益类指标满分为30分，实际得分为28.8分。

## 三、主要成效及经验做法

1、完成黄河和黄河流域防护林屏障建设工程任务0.3万亩；

2、对1个符合条件的行政村进行奖补；

3、完成1个野生动物疫源疫病站点监测；

4、完成4.76万亩永久性公益林的保护与管理；

5、林业有害生物成灾率控制在3.5‰以下，防范松材线虫病和美国白蛾零不发生；

6、完成运城湿地省级自然保护区——平陆段1处自然保护地建设；

7、完成造林任务0.658889万亩，育苗任务0.01063万亩，抚育任务0.2万亩。

## 四、存在的问题

1、部分项目支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表内指标设置不合理

2、大部分项目未提供支出绩效监控分析报告

3、部分项目存在预算支出不及时

## 五、相关建议

### 1、建议各项目及时完成项目支出绩效监控分析报告；

### 2、核查项目数据，查找绩效目标不符情况的原因；

### 3、做好尚未支付资金监控。