平陆县人民政府

办 公 室 文 件

平政办发〔2024〕18号

平陆县人民政府办公室

关于印发平陆县电动汽车充（换）电

基础设施建设“十四五”规划和行动计划

（2024-2025年）的通知

各乡（镇）人民政府，县直各有关单位：

《平陆县电动汽车充（换）电基础设施建设“十四五”规划和行动计划（2024-2025年）》现已编制完成，经县政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

平陆县人民政府办公室

2024年8月23日

（此件公开发布）

平陆县电动汽车充（换）电基础设施建设

“十四五”规划

为加快推进全县电动汽车充（换）电基础设施建设，推动充（换）电行业高质量发展，助力“双碳”目标实现，根据省政府办公厅《关于印发山西省电动汽车充（换）电基础设施建设“十四五”规划和三年行动计划的通知》（晋政办发〔2023〕38号）以及运城市人民政府办公室《关于印发运城市电动汽车充（换）电基础设施建设“十四五”规划和行动计划（2024-2025年）的通知》（运政办发〔2024〕6号）有关要求，结合平陆县实际，制定平陆县电动汽车充（换）电基础设施建设“十四五”规划。

- 一、电动汽车及充电基础设施发展现状

（一）平陆县基本概况

- 全县辖8镇1乡，127个行政村、12个社区，常住人口19.74万余人,国土面积1173.72平方公里。交通便利，运三高速、209国道和浩吉铁路横贯南北，陇海铁路、郑西高铁三门峡站、同蒲铁路、大西高铁运城北站及运城盐湖国际机场近在咫尺，与郑州、西安形成一小时循环圈。2023年，全县地区生产总值702922万元，按不变价格计算，比上年增长1.6%。其中，第一产业增加值138608万元，增长3.2%，占地区生产总值比重为19.7%；第二产业增加值203760万元,下降7.2%,占地区生产总值比重为29.0%；第三产业增加值360554万元，增长5.6%，占地区生产总值比重为51.3%。全年人均地区生产总值35488元，比上年增长2.5%。

（二）电动汽车应用现状

截至2023年底，全县机动车保有量约2.21万辆，电动汽车保有量约0.32万辆，其中：城市客运行业有公交车45辆（全部为纯电动车），网约车27辆（全部为纯电动车），出租汽车101辆，其中：36辆新能源纯电动车出租车，65辆油气两用型出租车。65辆油气两用型出租车将全部更换为新能源纯电动车，其余全部为私人电动汽车。结合平陆县的新能源汽车发展情况，公交车和出租车全部电动化，物流车、网约车、环卫车迎来电动化高速发展期，重卡车辆新能源化已是必然趋势，电动私家车保有量将呈指数级增长，新能源电动汽车占比将超过50%。

（三）充电基础设施建设现状

截至2023年底，平陆县已建成充电站5处，充电桩80台，其中：国网电动（山西）汽车服务有限公司充电桩10台桩，4桩为双头，6桩为单头。山西特来电新能源科技有限公司充电桩40台桩均为单头。万帮星星充电科技有限公司充电桩8台桩，8桩为双头。国网公司门口已建成6台桩，3桩双头，3桩单头。新湖工业园公交车充电桩16台桩，6桩为双头，8桩为单头。

- 二、规划指导思想及基本原则

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实国家加快新能源汽车推广应用和充（换）电基础设施发展的相关文件精神，按照省、市、县推动高质量发展的目标要求，以促进电动汽车推广应用为出发点，以提升电动汽车充（换）电保障能力为目标，实现充（换）电网络更加完善、区域分布更加均衡、充（换）电服务更加便捷，全力推动电动汽车充（换）电行业高质量发展，基本满足全县电动汽车充（换）电需求。

（二）基本原则

统筹推进、均衡布局。科学布局充（换）电基础设施，加强与城乡建设规划、电网规划等的统筹协调。积极推广以智能有序慢充为主、应急快充为辅的居民区充电服务模式，加快形成适度超前、快充为主、慢充为辅的普通国省干线公路和城乡公共充电网络。

适度超前、突出重点。按照“桩站先行、适度超前”的建设要求，加大资源协同力度，满足不同区域、不同场景的充电需求。

集成集约、分级分类。鼓励商业模式创新，紧密结合不同领域、不同区域、不同层次的充电需求，结合老旧小区改造、城市更新等工作，充分整合交通、市政、电力等公共资源，引导多方联合开展充电设施建设运营，拓展增值服务，提升充电服务能力，打造充（换）电基础设施发展新模式。

智慧管理、综合利用。以物联网、大数据、云计算、区块链和人工智能为技术依托，实现互联互通、信息共享与统一结算。加强充电设备与配电系统安全监测预警等技术运用，提高充电设施安全性、一致性、可靠性，提升综合服务保障水平。

政府引导、市场运作。健全完善政策支持体系，引导社会资本参与充（换）电基础设施体系建设运营。创新商业合作与服务模式，实现可持续发展。

（三）发展目标

1.整体目标

到2025年底，全县公共充电桩数量达到1039台以上，桩车比不低于1:6，能够满足6234辆电动汽车充电需求。实现县、乡、村和县内公路充电桩全覆盖，基本形成“适度超前、布局均衡、智能高效”的充（换）电基础设施体系。

2.各乡（镇）建设目标

| 城区、乡（镇） | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- |
| 城区 | 413 | 558 |
| 部官镇 | 10 | 34 |
| 张店镇 | 10 | 36 |
| 圣人涧镇 | 0 | 61 |
| 常乐镇 | 2 | 16 |
| 张村镇 | 5 | 31 |
| 曹川镇 | 10 | 40 |
| 三门镇 | 10 | 14 |
| 洪池镇 | 9 | 34 |
| 杜马乡 | 3 | 17 |
| 普通国省干线公路 |  | 170 |
| A级旅游景区 |  | 28 |
| 总计 | 472 | 1039 |

备注：不包含新建居民小区配建的充电基础设施。

- 三、重点工作

（一）大力提升城乡地区充电保障能力

1.建立健全规划协作推进机制

县发改局（能源局）会同相关部门编制完成平陆县充（换）电基础设施建设专项规划，并做好与国土空间规划和配电网专项规划等相关规划衔接。建设公共充（换）电站应优先利用存量停车场等土地资源，以新增土地供应方式建设的，应加强论证，涉及国土空间布局、土地利用和用途管制等方面的内容，应与相关规划做好衔接。

2.优化城市公共充（换）电网络建设布局

结合县城总体规划，进一步优化中心城区公共充（换）电网络布局，加大外围城区公共充（换）电设施建设力度，因地制宜布局充（换）电站，提升公共充电服务保障能力。推进大型商场、超市、商务楼宇、医院、文体场馆等大型公共建筑配建停车场以及交通枢纽、停车换乘（P+R）等各类社会公共停车场公用充（换）电站建设。新建公共建筑配建停车场及社会公共停车场应达到《电动汽车充电基础设施技术标准》（DBJ04/T398-2019）所明确的配建比例。鼓励既有大型公共建筑配建的停车场和社会公共停车场，通过改造力争使公共充电桩安装比例达到车位数的10%以上。鼓励在具备条件的加油站配建公共快充设施，适当新建独立占地的公共快充站。同时充分考虑公交、出租、物流等专用车充电需求，优先结合停车场站等建设专用充电站。鼓励充电运营企业通过新建、改建、扩容、迁移等方式，逐步提高快充桩占比。鼓励有条件的单位和个人充电设施向社会公众开放。

3.加强县乡村充电网络布局

按照全面推进乡村振兴有关要求，为更好地支持新能源汽车下乡活动，实施乡镇村充（换）电基础设施全覆盖工程，加快补齐乡镇村充（换）电基础设施建设短板。引导社会企业重点在县城客运站、商场、公园、医院、文体场馆等公共场所以及交通枢纽等各类社会公共停车场建设公共充电站。在乡镇企事业单位、医院、公共停车场和村汽车站、物流基地等重点场所开展充（换）电基础设施布点建设。力争2025年底，实现电动汽车集中式公共充电站“全县覆盖”，充电桩“乡（镇）全覆盖”、“行政村全覆盖”，充电距离小于10公里。

4.加快公路充电网络设施建设

落实公路快充网络“十四五”分阶段覆盖实施方案，重点推进公路充（换）电基础设施建设。普通国省干线公路要加快快充站覆盖，满足电动汽车通行需求。力争到2025年底充电桩全县公路全覆盖。

5.提升单位和园区内部充电保障

政府机关、企事业单位等内部停车场充电桩要落实配建标准要求，预留建设安装条件要达到设计比例，满足公务用车和职工私家车充电需要。鼓励单位和园区内部充电桩对外开放，进一步提升公共充电供给能力。在工业园区开展充（换）电站技术创新，探索园区电动汽车与电网能量高效互动。2025年底实现政府机关、企事业单位等内部停车场充（换）电基础设施全覆盖。

（二）积极推进居住社区充电基础设施建设安装

6.完善居住社区充电基础设施建设推进机制

推动落实《电动汽车充电基础设施技术标准》（DBJ04/T

398-2019）居住类配建标准。社区落实基层管理机构管理责任，建立“一站式”协调推动和投诉解决机制。居住社区管理单位和业主委员会（物业管理委员会）应积极协助用户安装充电基础设施，结合自身实际，明确物业服务区域内充电基础设施建设的具体流程，共同推进居住社区充电基础设施建设与改造。在居民区充电基础设施安装过程中，物业服务人应配合业主或其委托的建设单位，及时提供相关图纸资料，积极配合并协助现场勘查、施工。鼓励居住社区管理单位和业主委员会（物业管理委员会）或物业服务人根据用户需求及业主大会授权，探索与充电基础设施运营企业合作机制，利用公共停车位建设相对集中的公共充电基础设施并提供充电服务。

7.统筹推进既有居住社区充电设施建设

结合城镇老旧小区改造及县城居住社区建设补短板行动，因地制宜推进老旧小区充电基础设施建设。落实既有居住社区充电设施建设改造行动计划，明确行动目标、重点任务和推进时序。鼓励居住社区管理单位和业主委员会（物业管理委员会）主动对接有关充电基础设施建设运营企业，根据充电需求配建一定比例的公共充电车位。电网企业要结合居民小区实际情况及电动汽车用户的充电需求，同步开展配套供电设施改造，合理配置供电容量。

8.严格执行新建居住社区配建标准要求

审查相关建设工程规划与设计方案、核发相关建设工程规划许可证时，要严格执行配建和预留充电桩比例要求。新建居民小区充电基础设施要落实直接建设达到15%，预留100%安装条件的建设标准。配套供电设施建设应与主体建筑同步设计、同步施工。支持结合实际条件建设占地少、成本低、见效快的机械式与立体式停车充电一体化设施。鼓励探索居住小区整体智能充电管理模式。相关部门应对新建住宅项目规划报批、竣工验收环节依法监督，确保充电基础设施设置符合相关标准。

9.优化创新居住社区充电服务商业运营模式

充分发挥市场主导作用，推进居民小区充电基础设施可持续发展。探索第三方充电运营企业、物业服务人、车位产权方、社区等多方参与居民区充电设施建设运营的市场化合作共赢模式。鼓励积极引入局部集中改造、智能充电管理、多用户分时共享等创新运营模式，提升日常运维服务水平。鼓励充电运营企业或居住社区管理单位接受业主委托，开展居住社区充电基础设施“统建统服”，统一提供充电基础设施建设、运营与维护等有偿服务，提高充电基础设施安全管理水平和绿电消纳比例。引导社区推广“临近车位共享”“社区分时共享”“多车一桩”等共享模式。

（三）加强充（换）电新技术推广应用

10.推进车网互动技术创新与运用

支持电网企业联合车企等产业链上下游打造电动汽车与智慧能源融合创新平台，开展跨行业联合创新与技术研发。加快“新能源+电动汽车”融合发展，鼓励“V2G+V2B”集成分布式充电微网进行试点示范，探索电动汽车参与电力现货市场的实施路径，鼓励开展“光储充放”一体化试点应用。

11.鼓励推广智能有序充电

研究将智能有序充电功能纳入电动汽车和充电设施产品准入管理，满足智能有序充电功能和需求。抓好充电设施峰谷电价政策落实。探索开展智能有序充电应用推广，积极引导居民参与智能有序充电，逐步提高智能有序充电桩建设比例。探索在充电桩利用率较低的农村地区，建设提供光伏发电、储能、充电一体化的充电基础设施。

12.加强充（换）电技术创新支撑

加快大功率充电设施推广应用，提升充电效率，强化跨行业协作，推动产业各方协同升级。鼓励超大功率充电、无线充电、小功率直流充电、自动无人充电、群充群控等新型充电技术研发应用，提高充电便利性和充电体验感。探索主要应用领域多车型换电互融互通技术，提升换电模式的通用性、安全性、可靠性和经济性。

13.加快换电模式推广应用

支持新能源企业和特定车型企业开展换电业务，区分乘用车、物流车、重卡等类型，建设布局专用换电站，围绕矿场、园区、县城转运等场景，探索县城、企业、园区换电可操作性。鼓励在普通国省干线公路建设开展“光储充换”一体化项目试点示范。加快车电分离模式探索和推广，促进重型货车等领域电动化转型。探索出租、物流运输等领域的共享换电模式，优化提升共享换电服务。

（四）加强充电基础设施运维和网络服务

14.加强充（换）电设备运维与充（换）电秩序维护

充（换）电运营企业要完善充电设备运维体系，通过智能化和数字化手段，提升设备可用率和故障处理能力。鼓励场地供应方与充（换）电运营企业“共建共营”，创新技术与管理措施，引导燃油汽车与电动汽车分区停放，维护良好充电秩序。利用技术手段对充电需求集中的时段和地段进行提前研判，并做好服务保障。探索建立将公共充电车位纳入道路交通管理范畴机制。

15.提升公共充（换）电网络服务体验

加快推进充（换）电运营企业平台互联互通，力争到2025年底实现信息共享与跨平台、多渠道支付结算。打通充电平台与车辆平台数据链路，实现即插即充，无感充电，不断提升充电设施智能化、互联化技术水平，提升充电便利性和用户体验。鼓励停车充电一体化等模式创新，实现停车和充电数据信息互联互通，落实充电车辆停车优惠等惠民措施。

（五）提升配套电网建设保障与供电能力

16.加强配套电网建设保障

充分考虑日益增长的充电负荷，按照适度超前原则，将充（换）电基础设施配套电网建设与改造纳入配电网规划。加大配套电力设施用地保障力度，加快公用电力廊道建设，确保充（换）电基础设施及时接入。做好电网规划与充（换）电基础设施规划的衔接，加大配套电网建设投入，合理预留高压、大功率充电保障能力。电网企业要做好相关电力设施改造和建设工作，负责从产权分界点至公共电网的配套电网工程建设和运营管理，不得收取接网费用，相应成本纳入电网输配成本统一核算。行业主管部门要对充（换）电基础设施配套电网建设用地、廊道空间等资源予以保障，加大工程建设协调推进力度。

17.加强配套供电服务和监管

落实县“十四五”“六最”优化营商环境建设规划要求，全面提升“获得电力”服务水平，优化线上用电保障服务，落实“三零”“三省”服务举措，为充（换）电运营企业和个人业务办理提供契约式服务，实现限时办结。加强供电和价格政策执行情况的监管力度，规范转供电行为，做好配套供电服务保障工作。积极探索“新能源+电动汽车”等新型供电模式，在提高新能源消纳能力的同时降低电价成本。

（六）加强质量和安全监管

18.加强充（换）电基础设施行业监管

强化充（换）电基础设施行业管理，充分发挥行业自律组织作用，引导充（换）电运营企业从价格竞争向服务质量竞争转变，促进行业长远健康发展。推动建立充（换）电设备产品质量认证运营商采信制度。建立“僵尸企业”和“僵尸桩”退出机制，支持优势企业兼并重组、做大做强。按照“三管三必须”要求，落实各方安全责任。强化汽车、电池和充（换）电基础设施生产企业产品质量安全责任，严格建设、设计、施工、监理、技术服务单位建设安装质量安全把关。在加油站、加气站建设安装充电设施应满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求。充（换）电运营企业、充电基础设施业主、居住社区管理单位、售后维保单位等应加强充（换）电基础设施安全管理，及时发现、消除安全隐患。加强配套供电、规划建设及集中充（换）电站的消防安全监督管理。引导农村居民安装使用独立充电桩，并合理配备漏电保护器及接地设备，提升用电安全水平。建立完善各级安全管理机制，加强充（换）电基础设施运营安全监管，强化社区用电安全管理。建立火灾事故调查处理、溯源机制，鼓励相关安全责任保险推广应用。

19.落实省监管平台体系数据对接

引导充（换）电运营企业将充（换）电基础设施数据与充电设施监管平台对接，有效整合不同企业的充（换）电服务平台信息资源，实现数据实时交换、对社会公众开放共享。完善管理措施，实现数据接入及时、准确、安全，立场公正、公平、公开。2025年底形成统一开放、标准规范、竞争有序的充（换）电基础设施服务市场，连接全省智慧充电“一张网”，满足不同领域、不同层次的充（换）电需求。

- 四、保障措施

（一）强化组织领导

各乡镇、县直各有关单位建立充（换）电基础设施建设工作专班，做好属地充（换）电设施建设规划布局并组织实施，及时研判和解决工作中的困难和问题，合力推动全县充（换）电基础设施建设健康发展。

（二）简化审批程序

充（换）电基础设施建设项目实行属地备案管理制度。建设需独立占地的充（换）电基础设施，由县行政审批部门备案，跨区域建设或打包建设项目由上一级行政审批部门备案。行政审批部门备案时，应将备案信息同步推送至同级能源主管部门。

（三）保障设施用地

要将独立占地的集中式充（换）电站用地纳入公用设施营业网点用地范围，按照加油加气站用地供应模式，优先安排土地供应。供应新建项目用地需配建充（换）电基础设施的，可将配建要求纳入土地供应条件，允许土地使用权取得人与其他市场主体合作，按要求投资建设运营充（换）电基础设施。统筹考虑乡村充电网络建设和输配电网发展，加大用地保障等支持力度，开展配套电网建设改造，增强农村电网的支撑保障能力。

（四）加大财政支持

利用好地方政府专项债券等工具，支持符合条件的普通国省干线公路服务区（站）、公共汽（电）车场站和汽车客运站等充（换）电基础设施建设。鼓励有条件的区域出台充（换）电基础设施建设和运营财政支持政策，加快公用和专用设施的充（换）电基础设施建设，加大对大功率充电、车网互动、换电设施等示范类设施支持力度，探索建立与服务质量挂钩的运营补贴标准，促进行业转型升级。鼓励各类金融机构通过多种渠道，为充（换）电基础设施建设提供金融支持。

（五）加强宣传引导

各乡镇人民政府、各相关部门、企业以及新闻媒体等要加大电动汽车及充（换）电基础设施的宣传力度，通过各种渠道积极宣传发展电动汽车及充（换）电基础设施的重要意义、发展成就、技术趋势，引导群众增强认同感，促进社会各方关心、支持、参与充（换）电设施建设。

平陆县电动汽车充（换）电基础设施建设

行动计划（2024-2025年）

为加快推进平陆县电动汽车充（换）电基础设施建设，提升充（换）电服务能力，促进全县电动汽车应用规模持续扩大，依据国家发展改革委等部门《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》（发改能源规〔2022〕53号），《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》（国办发〔2023〕19号），《山西省电动汽车充（换）电基础设施建设“十四五”规划和三年行动计划》（晋政办发〔2023〕38号），《关于印发运城市电动汽车充（换）电基础设施建设行动计划（2024-2025年）的通知》等相关工作要求，结合实际，制定本行动计划。

- 一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动平陆县充（换）电基础设施高质量发展。加快提升充（换）电服务保障能力，加快推动公共停车场、商业体、居民小区等充（换）电基础设施建设，构建适度超前、互联互通、智能高效、安全可靠的充（换）电服务网络，促进电动汽车进一步推广应用，保障电动汽车产业高质量可持续发展。

一是坚持科学布局。加强顶层设计，以区域交通密度、经济发展和市场需求等为导向，结合全县发展远景规划，统筹布局各乡镇、街道（园区）充（换）电基础设施建设，形成适度超前、布局合理、高效开放的充（换）电服务体系。

二是坚持分类推进。遵循快慢互济、分类推进原则，根据不同区域、不同类型充（换）电需求，综合考虑有序慢充和应急快充模式，统筹推进企事业单位停车场、公共和商业停车场以及居民小区等场所配建充（换）电基础设施。

三是坚持市场主导。坚持政府统筹、市场主导原则，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，引导符合条件的市场主体全方位参与充（换）电基础设施项目建设，鼓励国有企业打造车、桩、站、运营全产业链，营造公平开放、充分竞争的市场环境。

四是坚持创新引领。加快实施创新驱动发展战略，支持充（换）电基础设施新材料、新技术、新业态先行先试，加快“光储充换检”一体化示范应用，推动新能源、新智造、新材料、新数字等产业融合发展，提升产业链现代化发展水平。

- 二、发展目标

2024年底：平陆县建成公共充电桩数量与电动汽车比例不低于1：7，公共充电桩不低于472台，新增不低于392台，能够满足3304辆电动汽车充电需求。

实现全县经营性集中式公共充电站覆盖县城（含工业园区），公共充电桩全县9个乡镇全覆盖。

实现中心城区公共停车场所按照不低于总停车位数10%的比例改造或加装充电桩，新增公共充电桩251台。

中心城区机关事业单位内部充电桩新增38台。

工业园区充电桩新增44台。

实现9个乡镇充电桩全覆盖，公共充电桩新增59台。

2025年底：平陆县建成公共充电桩数量与电动汽车比例不低于1：6，公共充电桩不低于1039台，新增不低于567台，能够满足6234辆电动汽车充电需求。

实现乡村和县内公路充电基础设施全覆盖，基本形成“适度超前、布局均衡、智能高效”的充（换）电基础设施体系。

实现公共充电桩127个行政村全覆盖，公共充电桩新增224台，充电距离小于10公里。

实现2个旅游景区公共充电桩全覆盖，公共充电桩新增28台。

实现普通国省干线公路停车区充电桩全覆盖，公共充电桩新增170台，充电距离小于50公里。

中心城区机关事业单位充电桩新增95台。

工业园区充电桩新增50台。

- 三、重点任务

（一）实施城乡地区充（换）电网络全覆盖行动

1.城市地区充（换）电网络全覆盖工程。完善政策保障措施，充分发挥市场的基础调节作用，推动县城公共充（换）电基础设施适度超前发展。按照从县城中心区域到边缘区域，从出租、网约、私人等类型电动汽车流量较大区域到较小区域的原则，逐步提升布点密度。着重补齐县城公共停车场、商业区停车场、交通枢纽、换乘停车场等场所的充（换）电基础设施，提升整体建设水平，实现县城公共充（换）电基础设施均衡发展。2024年、2025年，县城公共充电桩与电动汽车桩车比分别达到1:7、1:6，县城核心区充电距离分别小于3公里、1公里，边缘地区充电距离小于5公里、3公里；各类公共停车场、商业区停车场、交通枢纽、换乘停车场等场所充电桩安装比例达到车位数的15%、25%。（责任单位：县住建局、县交通局等按职责分工负责）

2.乡村公共充（换）电基础设施全覆盖工程。按照全面推进乡村振兴有关要求，紧密结合新能源汽车下乡活动，推进乡村充（换）电基础设施建设。在客运站、商场、公园、医院、文体场馆等公共场所以及交通枢纽等各类社会公共停车场建设公共充电站。引导充电运营企业优先在普通国省干道、“四好农村路”周边紧邻乡镇和乡村布设充（换）电基础设施。重点在乡村群众广场、乡村汽车站、乡镇公共停车场、乡镇办公场所等开展充（换）电基础设施布点建设。到2025年底，实现全县集中式经营性公共充电站全覆盖。公共充电桩9个乡镇全覆盖，平均每个乡镇不少于5台；127个行政村全覆盖，平均每个行政村不少于2台，充电距离小于10公里。（责任单位：各乡镇人民政府、县农业农村局、县自然资源局、县交通局、县财政局等按职责分工负责）

3.城镇居住小区充电桩全覆盖工程。新建小区严格落实《电动汽车充电基础设施技术标准》（DBJ04/T398-2019）中明确的居住类配建标准，预留安装条件时需将管线和桥架等供电设施建设到车位以满足直接装表接电需要。新建居住小区充电基础设施直接建设达到15%，预留100%安装条件的建设标准。对新建住宅项目规划报批、竣工验收环节依法监督，配套供电设施建设应与主体建筑同步设计、同步施工。制定既有居住小区充电设施建设改造行动计划，以需求为导向，在现有小区内部或者周边建设公共充电设施。结合城镇老旧小区改造开展充电基础设施补短板行动。电网企业结合小区实际情况及电动汽车用户的充电需求，同步开展配套供电设施改造，合理配置供电容量。到2025年底，实现充电桩全县城镇居住小区全覆盖。（责任单位：县住建局、县自然资源局、县行政审批服务管理局、圣人涧人民政府〈社区服务中心〉、国网平陆供电公司等按职责分工负责）

4.单位内部专用桩全覆盖工程。发挥党政机关、企事业单位、教育文化、医疗卫生、团体组织等单位示范带头作用，积极落实建设单位内部专用桩，结合单位公务电动汽车配备及职工使用电动车情况，最大限度满足充电需求。公交、客运、环卫等定点定线运行公共服务领域，优先在停靠场站配建充电设施，适时在运行沿线补建充电设施，全面提升充电保障能力。到2025年底，中心城区公交等公共服务领域桩车比不低于1:2，力争达到1:1。党政机关、企事业等单位内部充电桩全覆盖，充电桩安装比例不低于车位数的10%。（责任单位：县机关事务管理局、县交通局等按职责分工负责）

5.旅游景区充电桩全覆盖工程。充分发挥平陆文化旅游的优势，做优做深文旅融合发展大文章，在各类景区停车场建设充电设施。到2025年底，实现公共充电桩2个A级旅游景区全覆盖。国家4A级以上景区、省级以上旅游度假区公共充电桩安装比例不低于车位数的30%，其他A级旅游景区不低于15%，A级（不含）以下景区比例不低于10%。（责任单位：县文旅局等按职责分工负责）

（二）实施县内公路充（换）电网络全覆盖行动

6.黄河旅游公路全覆盖工程。依据省黄河旅游公路建设规划纲要和工作方案，以驿站、房车营地为布点建设重点，以大功率直流桩为主、小功率直流及交流桩为辅建设充（换）电基础设施，严格落实黄河旅游公路充（换）电基础设施运营服务费标准和配套电价政策，大力推进黄河旅游公路的充（换）电基础设施建设。到2025年底，实现黄河旅游公路驿站和房车营地公共充电桩全覆盖，充电距离小于50公里。（责任单位：县交通局等按职责分工负责）

7.普通国省干线公路全覆盖工程。严格落实省交通厅、省能源局等部门联合印发的《加快推进公路沿线充电基础设施建设实施方案》，按照“统一规划、先行试点、突出重点、分步实施”的思路，优先选择安排交通流量较大及场地、供电等基础条件较好的服务区和停车区进行试点建设。到2025年底实现国省公路服务区大功率直流桩全覆盖，充电车位比例不低于10%，充电距离小于50公里。（责任单位：平陆公路管理段等按职责分工负责）

（三）实施充（换）电运营模式创新行动

8.城乡居住小区“统建统服”计划。结合实际制定平陆县居住小区“统建统服”实施方案，鼓励充电运营企业或居住小区管理单位接受业主委托，开展居住小区充电设施“统建统服”，统一提供充电设施建设、运营与维护等有偿服务，提高充电设施安全管理水平。充电设施建设运营企业、供电部门等进行用电及施工可行性勘察时，物业服务企业应积极配合，出具安装电动汽车充电基础设施施工建设同意书，不得无理阻挠充电基础设施安装等相关工作，对拒不配合的，按照信用评价相关办法予以信用惩戒。从2024年开始，鼓励我县每年选择不少于1个居住小区开展充电设施“统建统服”试点示范。（责任单位：县住建局、圣人涧人民政府〈社区服务中心〉、国网平陆供电公司等按职责分工负责）

9.内部专桩“对外开放”计划。鼓励党政机关、企事业等单位主动承担社会责任，将单位和园区内部充电桩实施对外开放，进一步提升公共充电供给能力，解决周边老旧小区充电用户充电难问题。从2024年开始，鼓励我县每年选择部分党政机关和企事业单位对内部专用桩进行对外开放试点示范。（责任单位：县机关事务管理局、县工科局等按职责分工负责）

10.道路公共泊位“停车充电”计划。鼓励我县在保障用电安全的前提下，合理利用城市道路路外公共泊位建设充（换）电基础设施，规划专用车位，为电动汽车充电用户提供“停车充电”一体化便利服务。从2024年开始，鼓励每年选择1个城市道路路外公用泊位开展电动汽车充电专用停车位试点示范。（责任单位：县住建局、县公安局交警大队、国网平陆供电公司等按职责分工负责）

（四）实施充（换）电新技术推广应用行动

11.“新能源+电动汽车”计划。逐步完善绿电交易体系，增加并规范电力交易品种，积极扩大光伏、风电、储能等新能源电力的使用。依托电力市场机制“大云物移智”技术，推动充（换）电基础设施运营企业参与全市电力需求侧响应和市场化虚拟电厂建设，实现充（换）电基础设施直控、可调，打通电动汽车、充电设施、电网之间的能源流、数据流、业务流，实现电动汽车充放电与新能源发电高效协同，形成促进绿电消纳、降低充电成本、提高电网调峰能力等多赢局面。（责任单位：县发改局〈能源局〉、县工科局、国网平陆供电公司等按职责分工负责）

12.“光储充换”一体化计划。支持公交场站、普通国省干线公路及物流园区、工业园区等具备条件的场所，探索商业化运作新模式，积极推进“光储充换”一体场站建设，推动可再生能源发展利用，加大“光伏+”“储能+电动汽车”等技术推广应用，提高充（换）电基础设施建设水平，大力提升新能源电力消纳能力，为电动汽车用户提供清洁低碳实惠的充电体验。从2024年开始，鼓励我县每年建设完成1个“光储充换”一体化充（换）电站试点示范项目。（责任单位：县发改局〈能源局〉、县自然资源局、县交通局、县工科局、国网平陆供电公司等按职责分工负责）

13.多场景共享换电计划。开展“储能+电动汽车”试点示范项目，支持新能源企业和特定车型企业开展换电业务，区分乘用车、物流车、重卡等类型，围绕矿场、园区、县城转运等场景，开展县城、企业试点示范，建设布局专用换电站。加快车电分离模式探索和推广，促进电动化转型，探索特定专用车型的共享换电模式。完善新能源货车扩大市内通行范围、延长通行时间等绿色通行配套政策，优化提升共享换电服务。从2024年开始，鼓励我县每年布局1个专用换电站试点示范项目。（责任单位：县发改局〈能源局〉、县工科局、县交通局、市生态环境局平陆分局、县公安局交警大队等按职责分工负责）

14.产业链拓展升级计划。推动充（换）电基础设施布局、新能源汽车产业链建设双向支撑促进，吸引充电桩生产、电动汽车关键零部件及整车制造、动力电池生产等上游企业在县内聚集。围绕县内现有充电网络，同新能源装备—风电光伏电场产业链耦合，发挥重点企业前瞻性技术布局，提升充电服务发展水平，支撑驱动制造业高质量发展。充分激发县内电动汽车消费活力，基于市场存量优化充（换）电基础设施布局，以新能源汽车产业链下游扩规促进整体发展。力争到2025年底，实现产业链延伸发展目标。（责任单位：县工科局、县发改局〈能源局〉、县交通局等按职责分工负责）

（五）实施充（换）电智慧网络建设行动

15.落实省智能监管平台数据录入。积极推动与运城市充（换）电基础设施监管服务平台的互联互通。实现全县充（换）电基础设施企业信息管理、在线监控、状态查询、安全监测等功能，为政府监管、充（换）电基础设施相关企业运营、电动汽车客户和行业上下游企业使用提供全面的信息服务。（责任单位：县发改局〈能源局〉、县工科局、县自然资源局、县交通局、县行政审批服务管理局、县住建局、县机关事务管理局、县市场监督管理局、国网平陆供电公司等按职责分工负责）

16.打造智慧充电“一张网”计划。落实智慧充（换）电“一张网”计划，鼓励个人自用充（换）电基础设施逐步接入，提高充（换）电服务的智能化、数字化、便捷化水平，为充（换）电用户提供便捷实惠的充电体验，为充（换）电基础设施相关企业和用户提供完善的信息服务。（责任单位：县自然资源局、县发改局〈能源局〉、县工科局、县交通局、县行政审批服务管理局、县住建局、县机关事务管理局、县市场监督管理局、国网平陆供电公司等按职责分工负责）

（六）实施充（换）电用户获得电力提升行动

17.供电能力建设计划。按照适度超前原则，将充（换）电基础设施配套电网建设与改造纳入配电网规划，优先保障黄河旅游公路、普通国省干线公路、乡村等基层偏远地区实现配电增容。现有小区结合城镇老旧小区改造和充电负荷需求，同时综合运用“光储充”、负荷控制等技术，保障小区内充电设施用电有序供应。从2024年开始，全县电网配套扩容满足每年充电桩的供电需求。（责任单位：县发改局〈能源局〉、县交通局、县住建局、县农业农村局、县乡村振兴局、国网平陆供电公司等按职责分工负责）

18.优质用电服务计划。电网企业要严格落实从产权分界点到公网接入点的配套接网工程，由电网企业负责建设和运营维护，且不得收取接网费用，相关成本纳入电网输配电价的规定。落实平陆县“十四五”“六最”营商环境建设规划要求，全面提升“获得电力”服务水平，优化线上用电保障服务，落实“三零”“三省”服务举措，为充电运营企业和个人业务办理提供契约式服务，实现限时办结。（责任单位：县行政审批服务管理局、县发改局〈能源局〉、国网平陆供电公司等按职责分工负责）

19.供电保障监管计划。在新建小区、老旧小区和农村配电网改造方案中，结合充（换）电基础设施配建要求，将电力设施配电网规划纳入整体工程验收范畴。加强对充电设施供用电环节监管，保障充电设施无障碍接入。加强供电和价格政策执行情况的监管力度，规范转供电行为，做好配套供电服务保障工作。（责任单位：县自然资源局、县市场监管局、县农业农村局、县乡村振兴局、县发改局〈能源局〉、国网平陆供电公司等按职责分工负责）

（七）实施充（换）电行业全链条管理行动

20.加强行业规范管理。加强充（换）电基础设施运营服务的统一管理，规范充电设施计量、计费、结算等运营服务，引导督促运营企业加强充电设施维护和服务能力提升。发挥行业自律组织作用，引导充（换）电基础设施运营企业从价格竞争向服务质量竞争转变。推进将“油车占位”行为治理纳入县城管理范围，提升消费者充电服务满意度。开展充（换）电基础设施建设“示范乡镇”“示范村”“示范路”和“星级场站”等评比活动，依法在项目审批、土地供应、金融支持、财政奖补等方面给予适当支持。（责任单位：县发改局〈能源局〉、县市场监督管理局、县住建局等按职责分工负责）

21.加强安全监督管理。严格执行国家、行业及省内充（换）电基础设施建设有关标准，强化充（换）电基础设施设备准入管理。树立超前意识，严格执行住宅小区、公共停车场、供电保障等充（换）电基础设施建设标准和技术规范，确保符合安全生产要求。按照“三管三必须”要求，采取“双随机、一公开”形式，加强事中事后监管，不定期组织抽查。对检查中发现存在重大安全隐患的充（换）电基础设施，依法责令立即停止使用并督促加以整改。充（换）电基础设施建设运营企业和管理单位在建设、运营服务中出现人员伤亡、财产损失或造成其他严重后果的，严格按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规章追究相关责任，确保安全充电。（责任单位：县发改局〈能源局〉、县自然资源局、县住建局、县市场监督管理局、县工科局、县应急管理局、县消防救援局、国网平陆供电公司等按职责分工负责）

- 四、建设方案

（一）充电方式、充电基础设施分类及设计技术要求

1.充电方式分类。根据电动汽车动力电池组的技术和使用特性，电动汽车的充电模式存在一定的差别。对于充电方案的选择，目前普遍存在常规充电、快速充电和电池组快速更换系统三种模式。

常规充电一般指慢速交流充电，充电方法采用小电流的恒压或恒流充电，充电电流相当低，大小约为15A，一般充电时间为4～12小时。

快速充电又称应急充电，一般特指大电流直流充电，是以较大电流在电动汽车停车的20分钟～2小时内，为其提供短时充电服务，一般充电电流为150～500A。

换电即电池组快速更换系统，又称机械充电，是通过直接更换电动汽车的电池组来达到为其补充电能的目的，可为续驶里程长又没能及时充电的客户提供更换蓄电池的服务，对卸载下的电池采用地面充电系统进行补充，满足车辆技术、经济和运营的需要。

2.充电基础设施分类。充电基础设施主要分充电桩和充换电设施两大类。按安装方式不同，充电桩可分为落地式和壁挂式。按充电方式不同，充电桩分为直流快充桩、交流慢充桩，分别满足电动汽车快速充电、慢速充电的不同需求，占地面积小。充换电设施有充电站、换电站等，占地面积较充电桩大。

直流快充桩：一般配建在社会停车场、路边停车位及办公、酒店、超市等场所的停车位，满足各类插充式电动汽车停车充电使用，充电时间较短，约20分钟～2小时。直流快充桩可考虑采用交直流一体的结构，既可实现直流快速充电，也可以交流慢速充电。

交流慢充桩：一般配建在居住小区停车位、社会停车场、路边停车位及办公、酒店、超市等场所的停车位，满足各类插充式电动汽车停车充电使用，充电时间较长，约4～12小时。

充电站：充电站由多台充电机、充电桩组成，占地面积较大。主要由行车道、充电区、配电装置、充电装置、监控装置等组成，基本功能应包括配电、充电、监控、计量和通信，扩展功能为计费。充电站可采取快充和慢充相结合的方式为电动汽车提供电能。充电站可以提供多种服务，设备利用率高，但其占地面积大、建设难度较大、一次性投资较高。公用充电站主要是满足各种社会车辆的应急充电需求，以提供快充服务为主。

换电站：换电站为用户提供更换电池和电池维护服务，换电站具有操作专业性强、更换电池时间短等特点，但由于电池组重量较大，更换电池的专业化要求较强，而且对于场地的要求较高，且电池的尺寸、品种需统一，对汽车工业标准化体系要求高、涉及电池租赁、配送、计量等多个环节，运作复杂短期内成本偏高，短期内难以成为充电行业主流设施。

根据电动汽车充电基础设施的特点和研究状况分析，近期内平陆县电动汽车充电基础设施建设主要以充电桩为主、充电站为辅。充电设备功率在7～360kW之间。

3.充电桩布置预留。充电桩布置方面，电动汽车充电桩根据充电桩类型、功率等级等因素不同尺寸有所不同。根据产品类型，直流充电桩有一体式直流充电桩和分体式直流充电桩等类型，交流充电桩根据安装方式不同有壁挂式、落地式等类型。一般直流充电桩较交流充电桩体积大。充电桩充电功率越大体积越大。另外，不同生产厂家之间的充电桩体积也有一定差异。另外根据《电动汽车充电站设计规范》（GB50966－2014），充电设备外廓距充电位边缘净距不宜小于0.4米。本规划取小型电动车辆充电位边缘平行或垂直方向至少预留0.8米，大型电动车辆停车位至少预留1.2米，实际实施时根据充电车辆类型及所采用充电基础设施产品规格等因素确定尺寸。

若电力系统容量允许，可充电桩直接插线接入用户供电系统，在容量不允许时，需配套箱变或配电设备房，一般一台箱变占地6平米左右，一个配电设备房占地50－60平米。

4.充电基础设施接入电网技术要求。根据国家电网公司《电动汽车充换电设施接入电网技术规范》（Q／GDW　11178－2013）以及《国家电网公司关于做好电动汽车充换电设施报装服务的通知（国家电网营销〔2014〕526号）》国家电网《业扩供电方案编制导则》修订部分，配电网发展应考虑充换电设施的发展与建设的需求，合理满足电动汽车接入及充电负荷增长的需要，有利于促进电动汽车的应用与发展。充换电设施接入电网所需线路走廊、地下通道、变／配电站址等供电设施用地应纳入城乡发展规划，与配电网规划相协调。充换电设施接入电网应符合Q／GDW1738《配电网规划设计技术导则》的有关要求，要充分考虑接入点的供电能力，便于电源线路的引入，保障电网安全和电动汽车的电能供给。当充换电设施建设在规划实施配电自动化的地区，接入设备应满足配电自动化技术相关标准要求。

（二）充电基础设施配置方案

根据不同类型电动汽车行驶、泊车规律以及充电需求，平陆县充电基础设施配置方案如下：

1.公交车充电站配置方案

电动公交运行路线和行驶里程相对固定，停靠地点为始、末站停车场，主要通过公交充电站进行电能补充。考虑结合公交车场站枢纽站及公交车首末站配套建设公交车充电站。

此外，在农村客运、旅游景区客运等定点定线运行的电动公交客车，应根据线路需求，优先结合在停车场站配建充电基础设施，沿途合理建设独立占地的快充站。

公交车专用充电基础设施建议采用快充桩，一处停车场所配置10个及以上快充桩的按1座充电站进行统计，不足10个的按分散充电桩进行统计。

2.出租车充电站配置方案

电动出租车行驶时间一般远大于停泊时间，日均行驶里程受城市规模、运营时间和服务半径影响较大，本规划中出租车主要考虑通过公共充电设施补充电能。另结合综合交通枢纽停车场配套建设出租车充电站。

出租车专用充电设施建议采用快充桩。一处停车场所配置10个及以上快充桩的按1座充电站进行统计，不足10个的按分散充电桩进行统计。

3.环卫、物流等专用车充电站配置方案

电动环卫、物流等专用车辆的泊车规律较为固定，除执行任务外均停泊于固定停车场所，主要通过专用车充电站进行电能补充。考虑结合环卫车辆停车场的建设配套建设环卫、物流等专用车充电站或分散充电桩。

环卫车建议采用快充桩；物流专用充电基础设施建议采用快充桩，一处停车场所配置10个及以上充电桩的按1座充电站进行统计，不足10个的按分散充电桩进行统计。

4.公务车专用充电基础设施配置方案

结合平陆县国家机关及其他公共机构、国有企业内部停车场配建相应比例充电基础设施（或预留建设安装条件）。公务车专用充电基础设施建议采用快充桩。

5.公共充电基础设施配置方案

本次规划中公共充电基础设施主要服务对象为：电动私家车、电动公务车、电动出租车等小型乘用车辆。公共充电基础设施为满足快速充电需求，均建议采用快充桩以提高充电效率。

考虑结合公共停车场及公共零散停车位、加油加气站、大型文化场所、中小学校、国省道服务区等配套建设公共充电基础设施。

6.旅游景点充电基础设施配置方案

规划中旅游景点充电基础设施要满足电动旅游大巴车与景区内电动观光车的充电需求，应考虑在游客集散中心与景区停车场建设配套充电基础设施。

电动旅游大巴车建议采用快充桩，电动观光车建议采用慢充桩，一处停车场所配置10台及以上充电桩的按1座充电站进行统计，不足10台的按分散充电桩进行统计。

7.用户自用充电基础设施配置方案

电动私人乘用车日均停泊时间远大于行驶时间，可通过用户自用充电基础设施结合公共充电基础设施进行电能补充。

用户自用充电基础设施建议采用慢充桩，根据国务院适度超前、车桩相随的原则，用户自用充电桩与电动乘用车按照约1：1的比例进行配置（按1：1预留慢充桩建设安装条件，按实际需求逐步建设）。用户自用充电基础设施均不作为充电站进行统计。

（三）电网供电方式技术要求

根据《电动汽车充电站通用技术要求（GB／T29781－2013）》中的要求，本次规划中按照充电基础设施最大用电负荷，对电网供电方式提出以下要求：

用电设备功率合计在100kW以上的充电基础设施：应采用10kV电压等级供电，配置相应的10kV变压器，变压器容量视充电设备功率而定，考虑一定容量预留。此外需考虑电缆敷设、配电改造场地及建设费用。

用电设备功率合计在100kW以下的充电基础设施：可直接采用380伏电压等级供电。

- 五、优化配套政策

（一）简化行政审批手续

实行属地备案管理制度，在既有车位安装充电桩，按一般电气设备安装管理，可不办理项目备案。在自有停车库、停车位、各居住（小）区、单位既有停车泊位安装充（换）电基础设施的，无需办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证。建设县城公共停车场时，无需为同步建设充（换）电基础设施单独办理建设工程规划许可证和施工许可证。在符合国土空间规划的前提下，利用现有建设用地建设充（换）电站，按照规定办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证。需要备案的充（换）电基础设施建设项目，由充（换）电基础设施建设运营企业凭与业主或物业服务人签订的合作协议申请项目备案。（责任单位：县行政审批服务管理局、县住建局、县自然资源局等按职责分工负责）

（二）全力保障土地供应力度

县政府应大力支持充（换）电基础设施建设用地需求，县国土空间总体规划和城乡整体规划应考虑充（换）电基础设施建设需求，应当保证公交车、出租车、环卫车、物流车、重卡等运营类电动汽车充（换）电基础设施合理建设用地需求，以及有明确需求的其他电动车辆的充（换）电专用场地，提高充电保障能力。针对存量、电力增容困难且有充（换）电需求的居住（小）区，在周边合理范围内科学规划公共充（换）电基础设施建设用地。供应新建项目用地时，可将配建要求纳入土地供应条件，允许土地使用权取得人与其他市场主体合作，按约定要求投资建设运营充电基础设施。将充（换）电基础设施用地纳入公用设施营业网点用地范围，根据充（换）电基础设施建设需要，每年安排一定的建设用地用于充（换）电站建设。在保障安全的前提下，优先在各类建筑配建停车场、加油加气站、社会公共停车场等场所配建充电设施。加大配套电力设施用地和公用电力廊道建设用地保障力度。探索盘活城区小块土地资源，增加供给渠道。利用市政道路建设充（换）电基础设施的，可按照市政公用设施的建设管理要求使用土地。按照规定采用招标、拍卖、挂牌方式出让的，应向相关部门办理相关手续。（责任单位：县住建局、县自然资源局按职责分工负责）

（三）落实财政金融价格支持政策

积极对接争取国家、省、市充（换）电基础设施建设和运营财政支持政策，加快公用和专用设施的充（换）电建设，加大对“统建统服”“光储充换”一体化、多场景共享换电、产业链拓展升级等示范创新类设施支持力度，促进行业转型升级。鼓励各类金融机构通过多种渠道，为充（换）电基础设施建设提供金融支持，提高企业投资意愿，促进充（换）电基础设施健康发展。对实行两部制电价的集中式充（换）电基础设施用电免收需量（容量）电费。（责任单位：县财政局、县发改局〈能源局〉、县工科局等按职责分工负责）

- 六、保障措施

（一）加强组织领导

各乡镇、各有关单位要成立充（换）电基础设施建设工作专班，充分发挥好专班作用，适时召开工作推进会议，及时研判和解决本区域工作落实中的困难和问题，及时掌握本区域充（换）电基础设施建设情况，定期督促工作进展，合力推动全县充（换）电基础设施健康发展。

（二）落实行业管理

各相关部门要严格落实国家、省、市有关文件精神，严格按照“三管三必须”要求，采取“双随机、一公开”形式，加强事中事后监管。

（三）强化督导考核

将充（换）电基础设施建设工作纳入重点工作任务，每月对充（换）电基础设施建设推进工作和任务完成情况进行调度并适时进行考核。

（四）实施滚动调整

建立滚动调整机制,根据国家、省、市的最新政策以及全县电动汽车实际保有量增长情况,予以动态调整充（换）电基础设施建设任务。

（五）广泛宣传引导

充分利用报纸、电视、网络等渠道，积极宣传发展电动汽车及充（换）电基础设施的重要意义、发展成就、技术趋势，引导群众增强认同感，促进社会各方关心、支持、参与充（换）电基础设施建设。

附件：

1、平陆县新增公共充（换）电基础设施建设工作计划表（2024-2025年）

- 2、平陆县城区新增充（换）电基础设施建设工作计划表（2024-2025年）

3、平陆县乡镇新增充（换）电基础设施建设工作计划表（2024-2025年）

4、平陆县景区新增充（换）电基础设施建设工作计划表（2024-2025年）

5、平陆县公路新增充（换）电基础设施建设工作计划表（2024-2025年）

附件1：

平陆县新增公共充（换）电基础设施建设

工作计划表（2024-2025年）

单位（台）

| 城区、乡（镇） | 2024年 | 2025年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城区 | 333 | 145 | 478 |
| 部官镇 | 10 | 24 | 34 |
| 张店镇 | 10 | 26 | 36 |
| 圣人涧镇 |  | 61 | 61 |
| 常乐镇 | 2 | 14 | 16 |
| 张村镇 | 5 | 26 | 31 |
| 曹川镇 | 10 | 30 | 40 |
| 三门镇 | 10 | 4 | 14 |
| 洪池镇 | 9 | 25 | 34 |
| 杜马乡 | 3 | 14 | 17 |
| 普通国省干线公路 |  | 170 | 170 |
| A级旅游景区 |  | 28 | 28 |
| 总计 | 392 | 567 | 959 |

备注：按照2024年、2025年桩车比分别达到1:7、1:6的阶段性目标进行概略测算，以上数据仅供各单位参考。

附件2：

平陆县城区新增充（换）电基础设施建设

工作计划表（2024-2025年）

单位（台）

| 序号 | 场站名称（2024年底） | 充电桩数量 | 场站用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （原）人民医院内部充电站 | 5 | 驻地快充 |
| 2 | 县人民政府内部充电站 | 5 | 驻地快充 |
| 3 | 县委党校内部充电站 | 5 | 驻地快充 |
| 4 | 人民法院周边充电站 | 4 | 驻地快充 |
| 5 | 廉政警示教育中心内部充电站 | 2 | 驻地快充 |
| 6 | 时代广场充电站 | 10 | 社会快充 |
| 7 | 山西桥管处养护中心充电站 | 10 | 社会快充 |
| 8 | 城西广场充电站 | 12 | 社会快充 |
| 9 | 古虞公园充电站 | 10 | 社会快充 |
| 10 | 砥柱广场充电站 | 15 | 社会快充 |
| 11 | 条山街农商银行东西两侧充电站 | 40 | 社会快充 |
| 12 | 新湖大街润泽康养中心东西两侧充电站 | 10 | 社会快充 |
| 13 | 平陆县汽车站周边充电站 | 40 | 社会快充 |
| 14 | 残疾人联合会充电站 | 5 | 社会快充 |
| 15 | 城南小学周边充电站 | 10 | 社会快充 |
| 16 | 人民检察院周边充电站 | 2 | 社会快充 |
| 17 | 新天鹅购物公园周边 | 10 | 社会快充 |
| 18 | 中达商贸中心附近 | 10 | 社会快充 |

| 序号 | 场站名称（2024年底） | 充电桩数量 | 场站用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 时代公寓附近 | 10 | 社会快充 |
| 20 | 圣人涧镇蒿店（黄河一号路） | 20 | 社会快充 |
| 21 | 迎宾大道中段一（长江港加油站附近） | 10 | 社会快充 |
| 22 | 迎宾大道中段二（长江港加油站附近） | 5 | 社会快充 |
| 23 | 高速路大口附近 | 4 | 社会快充 |
| 24 | 太阳路北口附近 | 20 | 社会快充 |
| 25 | 煤管站对面附近 | 15 | 社会快充 |
| 26 | 工业园区 | 44 | 社会快充 |
|  | 合计 | 333 |  |
| 序号 | 场站名称（2025年底） | 数量 | 场站用途 |
| 1 | 蓝天救援队附近充电站 | 15 | 社会快充 |
| 2 | 煤管站充电站 | 10 | 社会快充 |
| 3 | 新人民医院充电站 | 25 | 社会快充 |
| 4 | 茅津渡充电站 | 10 | 社会快充 |
| 5 | 中医院充电站 | 15 | 社会快充 |
| 6 | 复晟铝业公司充电站 | 10 | 社会快充 |
| 7 | 大天鹅景区充电站 | 10 | 社会快充 |
| 8 | 工业园区 | 50 | 社会快充 |
|  | 合计 | 145 |  |
|  | 总计 | 478 |  |

附件3：

平陆县乡镇新增充（换）电基础设施建设

工作计划表（2024-2025年）

单位（台）

| 乡（镇） | 2024年 | 2025年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部官镇 | 10 | 24 | 34 |
| 张店镇 | 10 | 26 | 36 |
| 圣人涧镇 |  | 61 | 61 |
| 常乐镇 | 2 | 14 | 16 |
| 张村镇 | 5 | 26 | 31 |
| 曹川镇 | 10 | 30 | 40 |
| 三门镇 | 10 | 4 | 14 |
| 洪池镇 | 9 | 25 | 34 |
| 杜马乡 | 3 | 14 | 17 |
| 总计 | 59 | 224 | 283 |

附件4：

平陆县景区新增充（换）电基础设施建设

工作计划表（2024-2025年）

单位（台）

| 景区 | 2024年 | 2025年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 周仓文化园（西祁村） |  | 8 | 8 |
| 南王村景区 |  | 20 | 20 |
| 总计 |  | 28 | 28 |

附件5：

平陆县公路新增充（换）电基础设施建设

工作计划表

单位（台）

| 公路 | 数量 |
| --- | --- |
| 王官大桥出口 | 50 |
| 南坡高速出口 | 20 |
| 太阳渡高速出口 | 50 |
| 黄河大桥桥头附近 | 50 |
| 总计 | 170 |

抄报：市政府办公室。

抄送：县委办，人大办，政协办。

平陆县人民政府办公室 　                　 2024年8月23日印发