**平陆县圣人涧镇下郭村奶牛养殖县级示范**

**基地项目绩效评价报告**

# **一、项目基本情况**

发展奶牛产业是关系到民族强盛与振兴的长远大计，牛乳是母牛所分泌的生理学液体，它含有人类所需要的120种营养成分，其中含20多种氨基酸，20多种矿物质，多种维生素，数十种酶和酸，以及乳糖等成分。圣人涧镇下郭村奶牛养殖县级示范基地位于平陆县圣人涧镇下郭村，位于圣人涧镇东北部，距乡镇15公里，平均海拔800米，平地多，山地少，地势高，气温与集镇相差较大，主导产业以牲畜、冬小麦、玉米、苹果、桃、百合等为主，是一个人口相对集中，自然生态良好，有一定产业基础的纯农业村。

根据美华建筑设计有限公司出具的实施方案，本项目由平陆县老城养殖有限公司负责建设，项目总投资216.013万元，申请县财政补助资金100万元，其余为养殖场自筹资金。2023年8月圣人涧镇下郭村民委员会向圣人涧镇人民政府递交资金拨付申请，根据2023年8月30日《平陆县财政局关于下达2023年第三批统筹整合项目资金预算指标的通知》（平财农〔2023〕122号），下达100万元用于圣人涧镇下郭村奶牛养殖县级示范基地项目。

**二、评价结果**

圣人涧镇下郭村奶牛养殖县级示范基地项目绩效评价得分78.21分，评价等级为“中”。其中决策14.5分、过程14.03分、产出28分、效益21.68分。得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **A决策** | **B过程** | **C产出** | **D效益** | **合计** |
| **权重** | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| **得分** | 14.5 | 14.03 | 28 | 21.68 | 78.21 |
| **得分率** | 72.50% | 70.15% | 93.33% | 72.27% | 78.21% |

## **三、主要成效及经验做法**

1.发展养殖业集约化经营，改变养殖模式

从实践看，规模化、标准化养殖已成发展趋势，该项目的实施，提高了集约化管理水平，让养殖户在符合科学条件下绿色、生态养殖，集中养殖，由传统养殖模式向科学模式转变，促进养殖业产业结构调整和农业农村经济持续、稳定发展。

2.项目辐射范围广，增加农户就业机会

该项目的实施可以带动上下游相关产业的协同发展。向上游能够促进饲料种植与加工产业，比如青贮玉米、苜蓿等饲料作物种植，带动饲料加工企业的业务量。向下游能为肉类加工、皮革加工等产业提供原材料。同时，项目的运营创造就业机会，帮助当地居民解决就业问题，尤其项目实施地位于农村，可以吸纳较多的剩余劳动力。

## 四、存在问题

1.项目立项申请程序不规范；

2.绩效指标及指标值设置不合理，未按要求编写绩效自评报告和监控分析报告；

3.管理制度不健全，实施方案编写有偏差，合同签订要素不齐全；

4.未按合同约定支付施工费；

5.验收资料要素不完整；

6.资产归属不明确。

**五、有关建议**

针对评价中发现的问题，提出下列改进意见和建议：

1.建议认真学习乡村振兴项目申报流程;

2.精准设置预算绩效指标，加强绩效自评工作;

3.完善项目管理制度，重视实施方案和合同签订时的审核工作;

4.强化资金预算管理，加强对建设单位资金支付的监管力度，提高资金使用率;

5.加强验收资料的归档审核工作;

6.尽快明确资产归属。